ДОКУМЕНТ КОНТЕНТНОГО КОНВЕЙЕРА

🚀 STAR FRONTIER

ВЕРСИЯ 1.1 — ЭТАП 2А

1. ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА

Документ описывает:

- как создаётся контент STAR FRONTIER;

- как контент проходит путь от идеи до появления в игре;

- как организована работа с игровыми данными;

- как организована работа с графикой;

- как организована работа с балансом;

- как организована работа с текстами;

- как организована проверка качества контента;

- как избежать хаоса при росте проекта.

Главная цель:

обеспечить контролируемое производство контента для огромной живой галактики.

2. ОБЩАЯ ФИЛОСОФИЯ КОНТЕНТА

Главный принцип STAR FRONTIER:

Контент должен:

- быстро создаваться;

- легко расширяться;

- быть безопасным для проекта;

- быть независимым от кода;

- быть пригодным для будущего моддинга;

- поддерживать мультиязычность;

- проходить автоматическую проверку качества.

3. ОСНОВНЫЕ СОЗДАТЕЛИ КОНТЕНТА

Основной pipeline проекта ориентирован на:

РАЗРАБОТЧИК + ИИ

Это означает:

- контент должен быть легко генерируемым;

- структура Config должна быть понятной;

- правила именования должны быть строгими;

- генерация должна быть максимально автоматизированной;

- контент должен проверяться автоматически.

4. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ КОНТЕНТА

4.1. Игровые данные

- корабли;

- модули;

- враги;

- станции;

- NPC;

- миссии;

- исследования;

- события;

- угрозы;

- сектора;

- системы;

- маршруты;

- фракции.

4.2. Визуальный контент

- модели;

- спрайты;

- эффекты;

- интерфейс;

- иконки;

- фоновые изображения;

- карты;

- маркеры.

4.3. Звуковой контент

- музыка;

- звуки оружия;

- звуки интерфейса;

- фоновые звуки космоса;

- тревожные сигналы;

- звуки событий.

4.4. Текстовый контент

- новости;

- миссии;

- описания;

- исследования;

- интерфейс;

- предупреждения;

- обучающие тексты.

5. ГЛАВНАЯ АРХИТЕКТУРА КОНТЕНТА

5.1. Контент полностью отделён от кода

Главное правило:

Код не должен содержать игровой контент.

5.2. Контент создаётся через Config

Весь игровой контент:

- через ScriptableObject;

- через Config;

- через таблицы баланса.

5.3. Почти вся логика должна быть data-driven

Большая часть игровой логики:

- настраивается через Config;

- изменяется без переписывания кода.

Через Config должны определяться:

- параметры врагов;

- параметры миссий;

- условия событий;

- развитие исследований;

- награды;

- генерация контента;

- вероятности событий;

- progression;

- параметры вторжений.

5.4. Контент должен масштабироваться

Архитектура обязана поддерживать:

- быстрое добавление новых кораблей;

- быстрое добавление новых врагов;

- быстрое добавление новых событий;

- быстрое добавление новых миссий;

- быстрое добавление новых секторов;

- быстрое расширение галактики.

6. ПОДДЕРЖКА МОДДИНГА

6.1. Моддинг поддерживается в будущем

На этапе 2А:

- полноценный моддинг не реализуется.

Но:

архитектура должна быть к нему готова.

6.2. Поддержка моддинга влияет на архитектуру

Обязательные правила:

- строковые ID;

- стабильные Config;

- отсутствие хардкода контента;

- безопасная загрузка данных;

- безопасная обработка отсутствующих Config.

6.3. Возможный будущий моддинг

Позже игроки смогут:

- добавлять новые корабли;

- добавлять новые миссии;

- добавлять новые события;

- изменять баланс;

- добавлять новые фракции.

7. ПОДДЕРЖКА МУЛЬТИЯЗЫЧНОСТИ

7.1. Проект поддерживает мультиязычность

Все тексты:

- должны быть отделены от кода;

- должны поддерживать локализацию.

7.2. Текст не хранится напрямую в логике

Запрещено:

mission.Title = "Уничтожить врага"

7.3. Используются строковые ключи

Например:

mission_destroy_enemy_title

7.4. Локализация должна поддерживать

- русский;

- английский;

- будущие языки.

8. ИСТОЧНИК ИСТИНЫ ДЛЯ БАЛАНСА

8.1. Баланс хранится отдельно

Главный источник баланса:

отдельные таблицы баланса.

8.2. Config и баланс разделены

Config:

- описывают структуру объектов.

Таблицы баланса:

- содержат числовые значения.

8.3. Балансируемые параметры

- урон;

- здоровье;

- цены;

- награды;

- стоимость ремонта;

- скорость развития;

- угрозы;

- экономика;

- progression.

9. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА КОНТЕНТА

9.1. Validator обязателен

Проект обязан иметь автоматическую систему проверки контента.

9.2. Validator проверяет

- дублирующиеся ID;

- отсутствующие ссылки;

- битые Config;

- циклические зависимости;

- пустые поля;

- неверные значения;

- отсутствующий визуал;

- отсутствующие тексты локализации.

9.3. Ошибочный контент не должен попадать в сборку

Главное правило:

Невалидный контент блокирует релиз.

10. VISUAL CONTENT CHECKLIST

10.1. Каждый объект должен иметь полный набор контента

Например корабль обязан иметь:

- модель;

- иконку;

- миниатюру;

- эффекты;

- визуал уничтожения;

- настройки интерфейса;

- настройки локализации.

10.2. Враг обязан иметь

- модель;

- эффекты атаки;

- эффекты уничтожения;

- маркеры угроз;

- звуки.

10.3. Станция обязана иметь

- внешний вид;

- миниатюру;

- состояние разрушения;

- интерфейсную иконку.

11. ПРОЦЕДУРНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ

11.1. Проект использует procedural generation

Автоматически генерируются:

- системы;

- NPC;

- миссии;

- события;

- вторжения;

- угрозы;

- распределение контента.

11.2. Генерация должна быть контролируемой

Главное правило:

Генерация не должна создавать хаос.

11.3. Генерация должна учитывать

- progression;

- угрозы;

- развитие цивилизации;

- состояние галактики;

- уровень сектора.

12. PIPELINE СОЗДАНИЯ КОНТЕНТА

12.1. Общий pipeline

Идея

↓

Описание

↓

Config

↓

Визуал

↓

Локализация

↓

Интеграция

↓

Балансировка

↓

Validator

↓

Тестирование

↓

Релиз

13. PIPELINE СОЗДАНИЯ КОРАБЛЯ

13.1. Этапы

1. Концепт

Определяются:

- роль;

- уровень;

- специализация;

- визуальный стиль.

2. ShipConfig

Создаются:

- ID;

- параметры;

- progression;

- ссылки на визуал.

3. Визуал

Создаются:

- модель;

- иконки;

- эффекты;

- разрушение.

4. Локализация

Добавляются:

- название;

- описание;

- тексты интерфейса.

5. Интеграция

Корабль подключается:

- к сервисам;

- к генерации;

- к UI;

- к сохранениям.

6. Validator

Проверяются:

- ссылки;

- локализация;

- визуал;

- баланс;

- ID.

7. Тестирование

Проверяется:

- бой;

- сохранение;

- отображение;

- производительность.

14. PIPELINE СОЗДАНИЯ МИССИИ

14.1. Этапы

1. Концепт

Определяется:

- цель;

- сложность;

- награда;

- роль в progression.

2. MissionConfig

Создаются:

- условия;

- награды;

- генерация;

- ограничения.

3. Локализация

Добавляются:

- название;

- описание;

- тексты уведомлений.

4. Интеграция

Миссия подключается:

- к генерации;

- к системам;

- к событиям.

5. Validator

Проверяются:

- награды;

- цели;

- локализация;

- ссылки.

15. PIPELINE СОЗДАНИЯ СОБЫТИЙ

15.1. Этапы

1. Концепт

Например:

- болезнь;

- кризис;

- вторжение;

- катастрофа.

2. EventConfig

Содержит:

- вероятность;

- последствия;

- длительность;

- угрозы.

3. Локализация

Добавляются:

- новости;

- предупреждения;

- описания.

4. Интеграция

Событие подключается:

- к GalacticEventService;

- к ThreatService;

- к NewsService.

5. Validator

Проверяются:

- циклы;

- вероятности;

- ссылки;

- тексты.

16. СТРУКТУРА CONFIG

16.1. Все Config лежат в одной папке

Assets/Configs/

16.2. Config группируются по типам

Например:

Ships/

Enemies/

Stations/

Missions/

Research/

16.3. Все ID строковые

Примеры:

ship_scout_01

enemy_ancient_destroyer

station_military_02

16.4. Все ID уникальны

Запрещены:

- дубли;

- пустые ID;

- временные ID.

17. PIPELINE СОХРАНЕНИЙ

17.1. Контент не должен ломать сохранения

Добавление нового контента:

- не должно ломать старые сохранения.

17.2. Missing Config Handling

Если Config отсутствует:

- используется безопасная замена;

- ошибка логируется;

- сохранение не ломается.

18. PIPELINE ОТЛАДКИ

18.1. Каждый тип контента должен иметь debug tools

Например:

Корабли

- spawn ship

Враги

- spawn invasion

Миссии

- generate mission

События

- force event

19. PIPELINE КОМАНДНОЙ РАБОТЫ

19.1. Контент создаётся через pipeline

ИИ:

- помогает генерировать контент;

- помогает генерировать тексты;

- помогает генерировать визуальные идеи;

- помогает генерировать progression.

19.2. Главное правило

Контент:

- не должен требовать переписывания сервисов;

- должен подключаться через Config.

20. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Главный приоритет STAR FRONTIER:

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВАЖНЕЕ СКОРОСТИ СОЗДАНИЯ КОНТЕНТА

Это означает:

- строгий validator;

- строгие правила ID;

- обязательные checklist;

- обязательная локализация;

- обязательная проверка визуала;

- обязательная проверка ссылок.

21. ГЛАВНЫЙ ИТОГ ДОКУМЕНТА

Контентный конвейер STAR FRONTIER:

- полностью data-driven;

- ориентирован на огромную живую галактику;

- поддерживает будущий моддинг;

- поддерживает мультиязычность;

- поддерживает procedural generation;

- ориентирован на контроль качества;

- рассчитан на долгосрочное развитие проекта.

Главная цель:

Позволить STAR FRONTIER бесконечно расширяться без архитектурного хаоса.